| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ пгт Первомайский |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.08.2023 |  |  | 103 |

О внесении изменений в постановление администрации                                        ЗАТО Первомайский от 17.05.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский»

на 2018 - 2025 годы»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Первомайский, решением Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 20.12.2022 № 15/3 «Об утверждении бюджета ЗАТО Первомайский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 22.03.2017 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Первомайский» администрация ЗАТО Первомайский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Наименование постановления администрации ЗАТО Первомайский от 17.05.2018 № 108 изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский» на 2018 - 2026 годы».

- Пункт 1 постановления администрации ЗАТО Первомайский от 17.05.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский» на 2018 – 2026 годы. Прилагается.».

- Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский» на 2018 – 2026 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 17.05.2018 № 108 (далее – Программа), следующие изменения:

3.1. Титульный лист и Паспорт Программы изложить в следующей редакции. Приложение 1.

3.2. В разделе 2 Программы абзац 9 изложить в следующей редакции: «При реализации данных разделов в 2018 – 2026 годах должны быть достигнуты результаты по:».

3.3. В разделе 3 Программы абзац 7 изложить в следующей редакции: «Мероприятия программы реализуются в период с 2018 года по 2026 год и направлены на выполнение первоочередных энергосберегающих мероприятиях, организации механизма контроля за выполнением программы, пропагандой энергосбережения и внедрением учета энергоресурсов в бюджетной сфере.».

3.4. Первое предложение абзаца 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программы составит 14 399,495 тыс. руб.».

3.5. Приложение 1 Программы изложить в новой редакции.                      Приложение 2.

3.6. Приложение 2 Программы изложить в новой редакции.                      Приложение 3.

3.7. Приложение 3 Программы изложить в новой редакции.                      Приложение 4.

4. Организационно-правовому отделу администрации                                        ЗАТО Первомайский опубликовать настоящее постановление установленным порядком.

5. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации ЗАТО Первомайский:

- разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в соответствии с требованиями приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля 2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;

- подготовить и направить актуальную редакцию постановления администрации ЗАТО Первомайский от 17.05.2018 № 108 в сектор экономики администрации ЗАТО Первомайский для организации размещения на официальном сайте ЗАТО Первомайский.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

И.о. главы ЗАТО Первомайский					С.Ю. Измайлович

___________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист по жилищной политике

и переселению отдела ЖКХ и благоустройства

администрации ЗАТО Первомайский				А.В. Петрухина

СОГЛАСОВАНО

И.о. заведующего финансовым отделом

администрации ЗАТО Первомайский				Е.В. Жемчугова

Заведующий отделом ЖКХ

и благоустройства администрации

ЗАТО Первомайский							А.И. Киселева

Заведующий отделом учета и отчетности –

главный бухгалтер администрации

ЗАТО Первомайский							Е.Н. Гоголева

И.о. заведующего сектором экономики

администрации ЗАТО Первомайский				Н.В. Якимова

Заведующий юридическим отделом

администрации ЗАТО Первомайский				И.Н. Малышева

Старший инспектор по делопроизводству

отдела управления делами

администрации ЗАТО Первомайский				А.Л. Осипова

Разослать: прокуратура, отдел ЖКХ, организационно-правовой отдел, сектор экономики

Приложение 1

к постановлению администрации

ЗАТО Первомайский

от 11.08.2023№ 103

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

ЗАТО Первомайский

от 17.05.2018 № 108

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в ЗАТО Первомайский»

на 2018 - 2026 годы

ЗАТО Первомайский

2018 год

1. Паспорт

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский»

на 2018 - 2026 годы

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский» на 2018 - 2026 годы |
| --- | --- |
| Наименование заказчика программы | Администрация ЗАТО Первомайский Кировской области |
| Перечень исполнителей программы | Администрация ЗАТО Первомайский Кировской области, энергоснабжающие организации, потребители энергетических ресурсов |
| Цель муниципальной программы | Снижения затрат на энергоресурсы в бюджетном секторе, сфере ЖКХ, муниципальных предприятиях. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение экономии средств в бюджетном секторе, сфере ЖКХ, муниципальных предприятиях ЗАТО Первомайский за счёт: - Снижения объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов; - Сокращения расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при регулировании тарифов; - Снижения удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды; - Сокращения потерь тепловой и электрической энергии, воды. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы – 2018 – 2026 годы, разделение на этапы не предусматривается. |

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

| Годы реализации муниципальной программы | Наименование источника финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, за счет всех источников финансирования | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | 1. Всего, за счет бюджета муниципального образования | из них |  |  | 2. За счет других источников <*> |
|  |  |  | 1.1. За счет собственных доходов бюджета | 1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский на 2018 - 2026 годы | 14399,495 | 14399,495 | 14399,495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2656,05 | 2656,05 | 2656,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 202,62 | 202,62 | 202,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1554,81 | 1554,81 | 1554,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 278,01 | 278,01 | 278,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1339,20 | 1339,20 | 1339,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 149,73 | 149,73 | 149,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2902,36 | 2902,36 | 2902,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3029,63 | 3029,63 | 3029,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2287,085 | 2287,085 | 2287,085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемые итоги реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование основных показателей эффективности | Годы реализации муниципальной программы |  | Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации программы <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 (факт) | 2026 (план) |  |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, в расчете на 1 м2 общей площади | 0,23 | 0,18 | Снижение (по сравнению с базовым 2017 г.) |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, в расчете на 1 проживающего | 28,27 | 24,65 | Снижение (по сравнению с базовым 2017 г.) |
| 3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, в расчете на 1 проживающего | 884,5 | 735,45 | Снижение (по сравнению с базовым 2017 г.) |
| 4 | Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии на котельной | 0,188 | 0,177 | Снижение (по сравнению с базовым 2017 г.) |
| 5 | Доля квартир муниципального жилого фонда обеспеченных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения от общего количества квартир | 97 | 100 | 100 % |
| 6 | Доля квартир муниципального жилого фонда обеспеченных индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения от общего количества квартир | 97 | 100 | 100 % |
| 7 | Доля квартир муниципального жилого фонда обеспеченных индивидуальными приборами учета электрической энергии от общего количества квартир | 99 | 100 | 100 % |

Приложение 2

к постановлению администрации

ЗАТО Первомайский

от 11.08.2023№ 103

Приложение 1

к программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в ЗАТО Первомайский»

ПЕРЕЧЕНЬ

Ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский» на 2018-2026 годы

| № п/п | Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы | Единица измерения | Количественное значение эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации программы | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
|  |  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | План | План | План | План |  |  |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | в расчёте на 1 м2 общей площади | 0,23 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | МУП ЖКХ «Теплосети» (до 2019 года), ООО «Энерго Снабжающая Компания» |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | в расчёте на 1 проживающего | 27,6 | 25,4 | 25,07 | 25 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | ООО «Уют» (до 22.06.2022), ООО «Коммунальные системы» |
| 3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | в расчёте на 1 проживающего | 884,5 | 805,28 | 747,18 | 740,03 | 739,6 | 738,4 | 738,4 | 735,6 | 735,45 | 735,45 | МУП ЖКХ «Теплосети» |
| 4 | Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии на котельных |  | 0,186 | 0,184 | 0,183 | 0,182 | 0,181 | 0,180 | 0,179 | 0,178 | 0,177 | 0,177 | МУП ЖКХ «Теплосети» (до 2019 года), ООО «Энерго Снабжающая Компания» |
| 5 | Доля потери тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 19,8 | 19,6 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | ООО «Энерго Снабжающая Компания» |
| 6 | Доля квартир муниципального жилого фонда обеспеченных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения от общего количества квартир | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отдел ЖКХ и благоустройства |
| 7 | Доля квартир муниципального жилого фонда обеспеченных индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения от общего количества квартир | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отдел ЖКХ и благоустройства |
| 8 | Доля квартир муниципального жилого фонда обеспеченных индивидуальными приборами учета электрической энергии от общего количества квартир | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отдел ЖКХ и благоустройства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению администрации ЗАТО Первомайский от 11.08.2023 № 103 Приложение 2 к программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский» на 2018 - 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы/задачи/ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия/источника финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский" на 2018-2026 годы | 2656,050 | 202,620 | 1554,810 | 278,010 | 1339,200 | 149,730 | 2902,360 | 3029,630 | 2287,085 | 14399,495 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 2656,050 | 202,620 | 1554,810 | 278,010 | 1339,200 | 149,730 | 2902,360 | 3029,630 | 2287,085 | 14399,495 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1982,540 | 114,350 | 816,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2913,720 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Сокращение потерь энергоресурсов и холодной воды | 383,070 | 86,460 | 267,840 | 278,010 | 134,220 | 149,730 | 0,000 | 0,000 | 98,565 | 1397,895 |
| 1.1.1. | Поверка ИПУ в МКД | 45,960 | 13,060 | 1,220 | 278,010 | 84,220 | 149,730 | 0,000 | 0,000 | 98,565 | 670,765 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 45,960 | 13,060 | 1,220 | 278,010 | 84,220 | 149,730 | 0,000 | 0,000 | 98,565 | 670,765 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в жилых домах ЗАТО Первомайский | 288,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 288,980 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 288,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 288,980 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 288,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 288,980 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Установка (замена, вынос) ИПУ электрической энергии из квартир в жилых домах ЗАТО Первомайский | 48,130 | 73,400 | 266,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 388,150 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 48,130 | 73,400 | 266,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 388,150 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Исполнительский сбор по постановлению о взыскании ИС по ИП неимущественного характера "О проведении обязательного мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД по установке линейных балансировочных вентилей и балансировке системы отопления МКД №8 по ул. Советская ЗАТО Первомайский | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130,270 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Сокращение расходов бюджетных средств на энергоресурсы | 2272,980 | 116,160 | 1286,970 | 0,000 | 1204,980 | 0,000 | 2902,360 | 3029,630 | 2188,520 | 13001,600 |
| 1.2.1. | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | 252,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 252,830 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 252,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 252,830 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2. | Замена оконных, балконных блоков в жилых помещениях жилого фонда ЗАТО Первомайский | 546,420 | 0,000 | 791,830 | 0,000 | 1170,427 | 0,000 | 2179,530 | 2275,430 | 1456,486 | 8420,123 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 546,420 | 0,000 | 791,830 | 0,000 | 1170,427 | 0,000 | 2179,530 | 2275,430 | 1456,486 | 8420,123 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 546,420 | 0,000 | 791,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1456,486 | 3965,163 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Замена входных дверей в подъездах многоквартирных домов ЗАТО Первомайский | 305,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 305,970 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 305,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 305,970 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 305,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 305,970 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4. | Замена оконных проемов в подъездах многоквартирных домов ЗАТО Первомайский | 397,370 | 114,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 511,720 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 397,370 | 114,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 511,720 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 392,370 | 114,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 506,720 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.5. | Установка энергоэффективных устройств в местах общего пользования многоквартирных домов ЗАТО Первомайский | 211,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 211,820 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 211,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 211,820 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 211,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 211,820 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.6. | Разработка, проверка и корректировка проектно-сметной документации | 68,970 | 1,810 | 34,000 | 0,000 | 19,843 | 0,000 | 16,510 | 16,800 | 24,693 | 182,626 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 68,970 | 1,810 | 34,000 | 0,000 | 19,843 | 0,000 | 16,510 | 16,800 | 24,693 | 182,626 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 54,440 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,440 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.7. | Замена дверных блоков в жилых помещениях жилого фонда ЗАТО Первомайский | 302,960 | 0,000 | 450,100 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 657,400 | 686,330 | 689,040 | 2785,833 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 302,960 | 0,000 | 450,100 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 657,400 | 686,330 | 689,040 | 2785,833 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 182,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 182,540 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.8. | Строительный контроль | 0,000 | 0,000 | 11,040 | 0,000 | 14,707 | 0,000 | 48,920 | 51,070 | 18,301 | 144,038 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 0,000 | 0,000 | 11,040 | 0,000 | 14,707 | 0,000 | 48,920 | 51,070 | 18,301 | 144,038 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.9. | Приобретение теплоизоляционной краски для изоляции сетей теплоснабжения многоквартирных домов | 186,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186,640 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 186,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186,640 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 4

к Постановлению администрации

ЗАТО Первомайский

от 11.08.2023№ 103

Приложение 3

к программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в ЗАТО Первомайский

ПЕРЕЧЕНЬ

Непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский» на 2018 - 2026 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования | Наименование показателя | Единица измерения | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | План | План |  |
| 1. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский" на 2018-2026 годы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Сокращение потерь энергоресурсов и холодной воды | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Поверка ИПУ в МКД | прибор учета | шт | 212 | 32 | 0 | 794 | 242 | 332 | 200 | 200 | 200 | 2212 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в жилых домах ЗАТО Первомайский | прибор учета | шт | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1.1.3. | Установка (замена, вынос) ИПУ электрической энергии из квартир в жилых домах ЗАТО Первомайский | прибор учета | шт | 13 | 92 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 |
| 1.2. | Сокращение расходов бюджетных средств на энергоресурсы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.1. | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | светильник | шт | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 1.2.2. | Замена оконных, балконных блоков в жилых помещениях жилого фонда ЗАТО Первомайский | оконный и балконный блок | шт | 75 | 0 | 62 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 389 |
| 1.2.3. | Замена входных дверей в подъездах многоквартирных домов ЗАТО Первомайский | дверь | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1.2.4. | Замена оконных проемов в подъездах многоквартирных домов ЗАТО Первомайский | оконный блок | шт | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 1.2.5. | Установка энергоэффективных устройств в местах общего пользования многоквартирных домов ЗАТО Первомайский | светильник | шт | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 1.2.6. | Разработка, проверка и корректировка проектно-сметной документации | смета | шт | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 1.2.7. | Замена дверных блоков в жилых помещениях жилого фонда ЗАТО Первомайский | дверь | шт | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1.2.8. | Строительный контроль | строительный контроль | услуга | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 1.2.9. | Приобретение теплоизоляционной краски для изоляции сетей теплоснабжения многоквартирных домов | краска | литр | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 |