| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ пгт Первомайский |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.02.2024 |  |  | 22 |

О внесении изменений в постановление администрации                                        ЗАТО Первомайский от 17.05.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский»

на 2018 - 2026 годы»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Первомайский, решением Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 23.01.2024 № 32/2 «Об утверждении бюджета ЗАТО Первомайский на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 22.03.2017 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Первомайский» администрация ЗАТО Первомайский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский» на 2018 – 2026 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 17.05.2018 № 108 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Первое предложение абзаца 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программы составит 15 110, 86 тыс. руб.».

1.2. Объемы и источники финансирования муниципальной Программы изложить в новой редакции. Приложение 1.

1.3. Приложение 2 Программы изложить в новой редакции.                      Приложение 2.

1.4. Приложение 3 Программы изложить в новой редакции.                      Приложение 3.

2. Организационно-правовому отделу администрации                                        ЗАТО Первомайский опубликовать настоящее постановление установленным порядком.

3. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации ЗАТО Первомайский:

- разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в соответствии с требованиями приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля 2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;

- подготовить и направить актуальную редакцию постановления администрации ЗАТО Первомайский от 17.05.2018 № 108 в сектор экономики администрации ЗАТО Первомайский для организации размещения на официальном сайте ЗАТО Первомайский.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

Глава ЗАТО Первомайский					               О.А. Казанцева

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист по жилищной политике

и переселению отдела ЖКХ и благоустройства

администрации ЗАТО Первомайский				А.В. Петрухина

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации ЗАТО Первомайский				С.Ю. Измайлович

И.о. заместителя главы администрации –

заведующего финансовым отделом

администрации ЗАТО Первомайский				Е.В. Жемчугова

Заведующий отделом учета и отчетности –

главного бухгалтера администрации

ЗАТО Первомайский							Е.Н. Гоголева

Заведующий сектором экономики

администрации ЗАТО Первомайский				О.В. Тарбенкова

Заведующий юридическим отделом

администрации ЗАТО Первомайский				И.Н. Малышева

Старший инспектор по делопроизводству

отдела управления делами

администрации ЗАТО Первомайский				А.Л. Осипова

Разослать: прокуратура, отдел ЖКХ, организационно-правовой отдел, сектор экономики

Приложение 1

к постановлению администрации

ЗАТО Первомайский

от 14.02.2024№ 22

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

| Годы реализации муниципальной программы | Наименование источника финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, за счет всех источников финансирования | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | 1. Всего, за счет бюджета муниципального образования | из них |  |  | 2. За счет других источников <*> |
|  |  |  | 1.1. За счет собственных доходов бюджета | 1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский на 2018 - 2026 годы | 15110,86 | 15110,86 | 15110,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2656,05 | 2656,05 | 2656,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 202,62 | 202,62 | 202,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1554,81 | 1554,81 | 1554,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 278,01 | 278,01 | 278,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1339,20 | 1339,20 | 1339,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2617,64 | 2617,64 | 2617,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3094,14 | 3094,14 | 3094,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3235,98 | 3235,98 | 3235,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации ЗАТО Первомайский от 14.02.2024 № 22 Приложение 2 к программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский» на 2018 - 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы/задачи/ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия/источника финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский" на 2018-2026 годы | 2656,050 | 202,620 | 1554,810 | 278,010 | 1339,200 | 132,410 | 2617,640 | 3094,140 | 3235,980 | 15110,860 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 2656,050 | 202,620 | 1554,810 | 278,010 | 1339,200 | 132,410 | 2617,640 | 3094,140 | 3235,980 | 15110,860 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1982,540 | 114,350 | 816,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2913,720 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Сокращение потерь энергоресурсов и холодной воды | 383,070 | 86,460 | 267,840 | 278,010 | 134,220 | 132,410 | 71,350 | 74,700 | 78,140 | 1506,200 |
| 1.1.1. | Поверка ИПУ в МКД | 45,960 | 13,060 | 1,220 | 278,010 | 84,220 | 132,410 | 71,350 | 74,700 | 78,140 | 779,070 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 45,960 | 13,060 | 1,220 | 278,010 | 84,220 | 132,410 | 71,350 | 74,700 | 98,565 | 799,495 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в жилых домах ЗАТО Первомайский | 288,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 288,980 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 288,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 288,980 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 288,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 288,980 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Установка (замена, вынос) ИПУ электрической энергии из квартир в жилых домах ЗАТО Первомайский | 48,130 | 73,400 | 266,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 388,150 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 48,130 | 73,400 | 266,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 388,150 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Исполнительский сбор по постановлению о взыскании ИС по ИП неимущественного характера "О проведении обязательного мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД по установке линейных балансировочных вентилей и балансировке системы отопления МКД №8 по ул. Советская ЗАТО Первомайский | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130,270 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Сокращение расходов бюджетных средств на энергоресурсы | 2272,980 | 116,160 | 1286,970 | 0,000 | 1204,980 | 0,000 | 2546,290 | 3019,440 | 3157,840 | 13604,660 |
| 1.2.1. | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | 252,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 252,830 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 252,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 252,830 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2. | Замена оконных, балконных блоков в жилых помещениях жилого фонда ЗАТО Первомайский | 546,420 | 0,000 | 791,830 | 0,000 | 1170,427 | 0,000 | 2432,510 | 2284,550 | 2389,950 | 9615,687 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 546,420 | 0,000 | 791,830 | 0,000 | 1170,427 | 0,000 | 2432,510 | 2284,550 | 2389,950 | 9615,687 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 546,420 | 0,000 | 791,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2432,510 | 2284,550 | 2389,950 | 9615,687 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Замена входных дверей в подъездах многоквартирных домов ЗАТО Первомайский | 305,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 305,970 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 305,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 305,970 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 305,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 305,970 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4. | Замена оконных проемов в подъездах многоквартирных домов ЗАТО Первомайский | 397,370 | 114,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 511,720 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 397,370 | 114,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 511,720 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 392,370 | 114,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 506,720 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.5. | Установка энергоэффективных устройств в местах общего пользования многоквартирных домов ЗАТО Первомайский | 211,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 211,820 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 211,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 211,820 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 211,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 211,820 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.6. | Разработка, проверка и корректировка проектно-сметной документации | 68,970 | 1,810 | 34,000 | 0,000 | 19,843 | 0,000 | 73,520 | 16,830 | 16,800 | 231,773 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 68,970 | 1,810 | 34,000 | 0,000 | 19,843 | 0,000 | 73,520 | 16,830 | 16,800 | 231,773 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 54,440 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,440 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.7. | Замена дверных блоков в жилых помещениях жилого фонда ЗАТО Первомайский | 302,960 | 0,000 | 450,100 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 667,250 | 697,950 | 2118,263 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 302,960 | 0,000 | 450,100 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 667,250 | 697,950 | 2118,263 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 182,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 182,540 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.8. | Строительный контроль | 0,000 | 0,000 | 11,040 | 0,000 | 14,707 | 0,000 | 40,260 | 50,810 | 53,140 | 169,957 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 0,000 | 0,000 | 11,040 | 0,000 | 14,707 | 0,000 | 40,260 | 50,810 | 53,140 | 169,957 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.9. | Приобретение теплоизоляционной краски для изоляции сетей теплоснабжения многоквартирных домов | 186,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186,640 |
|  | бюджет муниципального образования, в т.ч. | 186,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186,640 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 3

к Постановлению администрации

ЗАТО Первомайский

от 14.02.2024 № 22

Приложение 3

к программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в ЗАТО Первомайский

ПЕРЕЧЕНЬ

Непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский» на 2018 - 2026 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования | Наименование показателя | Единица измерения | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | План | План |  |
| 1. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Первомайский" на 2018-2026 годы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Сокращение потерь энергоресурсов и холодной воды | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Поверка ИПУ в МКД | прибор учета | шт | 212 | 32 | 0 | 794 | 242 | 332 | 200 | 200 | 200 | 2212 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в жилых домах ЗАТО Первомайский | прибор учета | шт | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1.1.3. | Установка (замена, вынос) ИПУ электрической энергии из квартир в жилых домах ЗАТО Первомайский | прибор учета | шт | 13 | 92 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 |
| 1.2. | Сокращение расходов бюджетных средств на энергоресурсы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.1. | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | светильник | шт | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 1.2.2. | Замена оконных, балконных блоков в жилых помещениях жилого фонда ЗАТО Первомайский | оконный и балконный блок | шт | 75 | 0 | 62 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 389 |
| 1.2.3. | Замена входных дверей в подъездах многоквартирных домов ЗАТО Первомайский | дверь | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1.2.4. | Замена оконных проемов в подъездах многоквартирных домов ЗАТО Первомайский | оконный блок | шт | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 1.2.5. | Установка энергоэффективных устройств в местах общего пользования многоквартирных домов ЗАТО Первомайский | светильник | шт | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 1.2.6. | Разработка, проверка и корректировка проектно-сметной документации | смета | шт | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 1.2.7. | Замена дверных блоков в жилых помещениях жилого фонда ЗАТО Первомайский | дверь | шт | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 48 |
| 1.2.8. | Строительный контроль | строительный контроль | услуга | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 1.2.9. | Приобретение теплоизоляционной краски для изоляции сетей теплоснабжения многоквартирных домов | краска | литр | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 |